Проект

«Оптимизация процесса обеспечения перемещения граждан общественным транспортом».

Набережные Челны - полумиллионный город, промышленный, культурный, научный центр, с развитой структурой экономики. Он является центром Камской агломерации – одной из крупнейших в России по созданию добавленной стоимости в обрабатывающих отраслях промышленности.

Также город входит в пятерку лидеров в Республике Татарстан по таким показателям, как: инвестиции в основной капитал, объем отгруженной продукции, ввод жилья, добавленная стоимость.

Благодаря участию в федеральных и республиканских программах улучшается социальная инфраструктура города, строятся и ремонтируются объекты образования, спорта, культуры и другие.

В целях обеспечения комфортных условий проживания в городе проведен анализ обращений граждан, благодаря чему удалось выявить ключевые проблемы, с которыми сталкиваются жители. Одна из проблем - это текущий процесс перевозки общественным транспортом.

Для устранения проблемы был разработан проект «Оптимизация процесса обеспечения перемещения граждан общественным транспортом».

Общая протяженность городских дорог составляет почти 790 км.

На сегодняшний день в городе функционируют 15 городских автобусных маршрутов, на которых работает 324 автобуса, а также 11 трамвайных маршрутов, по которым курсируют 73 единицы подвижного состава.

Ежегодно общественным транспортом перевозится 27,5 млн пассажиров, их них 14,5 млн человек обслуживаются автобусным транспортом.

В рамках проекта был проведен анализ письменных обращений граждан, благодаря чему удалось выявить ключевые проблемы, с которыми сталкиваются жители нашего города. Также был проведен анализ обращений в социальных сетях.

Это позволило получить непосредственную обратную связь от жителей и понять их потребности.

Из 3700 письменных обращений 387 или 10% - приходится на сферу транспортных перевозок. Практически 25% (2655 ед.) обращений в социальных сетях приходится также на эту же сферу.

Результаты анализа показали, что большинство горожан не удовлетворены текущим процессом перевозки общественным транспортом.

Именно поэтому был разработан проект «Оптимизация процесса обеспечения перемещения граждан общественным транспортом».

Для того, чтобы понять, что же именно не устраивает жителей в работе общественного транспорта, был проведен дополнительный опрос.

В ходе опроса были выявлены важные проблемы:

- Недостаток автобусов большой вместимости;

Пассажиры сталкиваются с переполненными автобусами, что снижает комфорт поездок.

- Ограниченное время работы транспорта;

Текущее расписание не удовлетворяет потребности жителей, работающих до позднего вечера.

- Отсутствие расписания движения;

Это усложняет планирование поездок и увеличивает время ожидания.

- Проблемы с оплатой проезда;

Неудобства при покупке билетов и отсутствие возможности безналичной оплаты.

В опросе приняло участие более 2 тыс. человек, практически половина из них (44%) указали, что имеется потребность в автобусах большой вместимости.

В полумиллионном городе Набережные Челны около 300 тыс. жителей или 48% регулярно пользуются общественным транспортом.

В ходе проекта была создана карта процесса и выявлены узкие места в системе общественного транспорта:

- длительный поиск маршрута и информации о месте нахождения транспорта,

- длительное ожидание общественного транспорта,

- проблемы с оплатой проезда,

- очереди на посадку и высадку пассажиров.

Для их решения необходимо решить следующие задачи:

- приобретение автобусов большой вместимости,

- создание мобильного приложения,

- установка электронных табло на остановках общественного транспорта,

- создание оптимальных маршрутов и расписания транспортных средств.

Расчет показывает, что после оптимизации процесса время должно сократиться вдвое с 60 до 28 мин, а значит эффективность процесса составит 54%.

С целью повышения удовлетворенности жителей и эффективности работы общественного транспорта в Набережных Челнах был запущен комплекс мероприятий, который на данный момент успешно реализован:

-  размещены QR коды в транспорте для получения обратной связи от жителей «Сервис обратной связи»;

-  приобретены 46 автобусов большой вместимости;

Всего в городе 91 автобус большой вместимости.

- создано мобильное приложение и размещены QR коды для его скачивания на сайте города и в общественном транспорте.

Цифровое приложение отображает корректные маршруты, время прибытия, достоверную информацию о перемещении транспорта.

Данные меры уже показывают положительную динамику в улучшении системы общественного транспорта.

Также необходимо было решить ряд задач, касающихся обустройства 60-ти остановок общественного транспорта.

Во-первых, с целью создания комфортных условий для жителей в ночное время, установить на них освещение. 6 остановок уже освещены.

Во-вторых, учитывая пожелания жителей, установить зарядные устройства для мобильных телефонов.  На 4-х остановках они уже имеются.

В-третьих, установить электронные табло с названием остановки и информацией о времени прибытия транспорта. На 5-ти остановках такие табло уже есть.

Необходимо отметить, что данный проект является для города инновационным, так как до внедрения проекта, остановки, оснащенные электронными табло и зарядными устройствами для телефонов, в городе отсутствовали.

Был разработан план дальнейших действий, согласно которому, до конца 2024 года планируется приобрести еще 44 автобуса большой вместимости для полной замены малогабаритных автобусов.

Из городского бюджета выделено15 млн руб.  на разработку проекта оптимизации схемы движения пассажирского транспорта города. В июне текущего года проведен аукцион и заключен контракт на проведение научно - исследовательских работ. К концу года будет подготовлен итоговый документ с эффективной маршрутной сетью для городского пассажирского транспорта.

В целях определения эффективности проекта повторно проанализированы обращения жителей города.  Количество обращений снизилось, но тема транспорта пока остается на третьем месте.

В тоже время хочется отметить положительные моменты.

Это снижение практически на 18 % жалоб на отсутствие автобусов большой вместимости. На 32 % снизилось количество негативных отзывов на некорректное поведение водителей.

С внедрением больших комфортабельных автобусов улучшился социально-психологический климат среди водителей, что, в свою очередь, повлияло на укомплектованность кадрами. Она увеличилась с 57 до 80 %.

Таким образом, проект «Оптимизация процесса обеспечения перемещения граждан общественным транспортом» является актуальным и эффективным для дальнейшего социально-экономического развития города, так как способствует созданию комфортных условий проживания для горожан, что, в свою очередь, увеличивает инвестиционную привлекательность города.